《建筑工程施工项目管理》课程导知任务单

任务名称：任务10施工项目工合同管理

组号：                             日期：

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 任务 | 某高校拟建造一栋职工住宅楼，采用招投标方式选中德明建筑公司为施工单位。双方签订的施工合同协议条款摘要如下： 1工程概况 1.1工程名称：某高校职工住宅楼. 工程内容：砖混结构住宅楼，建筑面积4570m2。 工程范围：某建筑设计院设计的施工图纸所包括的土建，装饰、水电工程。 1.4合同价款：合同总价为365.5万元，按每平米建筑面积800元包干。 1.5合同价款风险范围：当工程变更、材料价格涨落等因素造成工程造价增减幅度不超过合同总价的15%时，合同总价不予调整。 1.6施工合同的解释顺序为：合同协议书、投标书及其附件、中标通知书、合同通用条款、合同专用条款、标准规范、工程量清单、图纸。 19.工程价款调整 19.1调整条件：建筑面积增减变化。 19.2调整方式： 按实际竣工建筑面积和每平米建筑面积800元包干调整在上述施工合同协议条款签订后，双方又接着签订了补充施工合同协议条款。 摘要如下： 补1.木门窗均用水曲柳包门窗套； 补2.铝合窗窗90型系列改用60型系列某铝合全厂家产品； 补3.挑阳台均采用60型系列某铝合金厂家产品封闭。 工程开工后，在基础工程施工过程中因暴雨影响，造成工程延期10天；因工地停电1天，无法进行钢筋下料，工程延期1天；自备设备损害维修3天，花费费用5000元。 问题： 1.施工合同按计价方式不同分为哪些类别？上述合同属于哪种计价方式合同类型？ 2.该合同签订的条款是否妥当？ 3.施工合同纠纷处理的方式有哪些？如果执行上述合同会发生哪些工程合同纠纷？应该如何处理？ 4.基础工程施工中的延期和费用如何处理？ 预期成果：每组提交书面报告一份并准备口头汇报。 |
| 工 作 计 划 | 人员、角色分配和工作职责安排 序 号; 任 务; 人 员; 时 间; 备 注. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
| 收集信息 | 引导问题（可加附页） 1.施工合同以及合同管理有哪些特点？ 2.该合同签订条件有哪些？发包人有哪些义务？ 3.施工合同纠纷处理的方式有哪些？应该如何处理？ 4.索赔常见的原因有哪些？ |
| 解决问题方案 | 小组讨论汇总情况记录，并选出代表上台汇报。（可加附页） |