## Slide 1
城 市 建 设 系 : 任 静
2020年3月
项目二引入及横 道 图 交 底
课程《建筑施工组织》项目二：第1单元 2课时
聊 城 市 技 师 学 院
TECHNICIAN COLLEGE OF LIAOCHENG CITY

## Slide 2
导入：学习的长远目标
技术人员
技术资格
SPRING
Fresh

## Slide 4
聪明的小伙伴，
将来，
你要从事什么行业呢？...

## Slide 5
网站注册使用流程

## Slide 6
二级建造师
下节预告
来，认识建造师吧

## Slide 7
考试时间和科目
施工管理和实务两科，内含进度管理的内容，占较大分值。
教材哪里买
？
...

## Slide 8
来，认识监理工程师吧

## Slide 10
来，认识造价工程师吧

## Slide 12
项目二
施工进度管理控制 7周
聪明勤奋的小伙伴，
学完本课程，
为今后考取造价、监理、建造聚力！

## Slide 13
主要内容

## Slide 14
横道图又叫甘特图(Gantt chart) , 它是以图示的方式，通过活动列表和时间刻度形象地表示出，任何特定项目的活动顺序与持续时间。
适用

## Slide 15
横道图-施工进度的表达图样之一
图名？分项工程名称？施工先后顺序排列？分项工期？总工期？

## Slide 16
横道图-道路工程施工进度图
图名？分项工程名称？施工先后顺序排列？分项工期？总工期？

## Slide 17
横道图-管道工程施工进度图
图名？分项工程名称？施工先后顺序排列？分项工期？总工期？

## Slide 18
图名？分项工程名称？施工先后顺序排列？分项工期？总工期？
横道图-桥梁工程施工进度图

## Slide 19
图名？分项工程名称？施工先后顺序排列？分项工期？总工期？
横道图-园林工程施工进度图

## Slide 20
图名？分项工程名称？施工先后顺序排列？分项工期？总工期？
横道图-挡墙及排水工程施工进度图

## Slide 21
问题
画法？
设计？
SPRING
Fresh

## Slide 22
教材样图

## Slide 23
收集编制依据
划分施工过程
计算工程量
套用施工定额
计算劳动量和机械台班量
确定各施工过程的持续时间
检查、调整施工进度初始方案
编制正式进度计划
单位工程施工进度计划及编制流程
在确定了施工方案的基础上，根据计划工期和各种资源供应条件，按照工程的施工顺序，用横道图或网络图表示各分部、分项工程搭接关系及工程开、竣工时间的计划安排。称之为施工进度计划。

## Slide 24
作业：动动手 画一画 二选一上传课堂派
画法：手画、word、excel等，自由选择。
图面质量：外边框粗线、内部细线、时间坐标清楚、字体工整
时间坐标改善一下

## Slide 25
作业：动动手 画一画 二选一上传课堂派
画法：手画、word、excel等，自由选择。
图面质量：外边框粗线、内部细线、时间坐标清楚、字体工整、横道粗线去掉墩头
文字说明表头需修改完善

## Slide 26
本次课主要内容

## Slide 27
下次课预告
确定施工组织方式

## Slide 28
下次课再见
谢谢聆听
《建筑施工组织》施工准备工作