## Slide 1
土木工程建设法规
Civil Engineering Construction Regulations

## Slide 2
建设法规的体系

## Slide 3
招标投标法
建筑法、城乡规划法
建设工程质量管理条例
建筑业企业资质管理规定
山东省建筑市场管理条例
山东省建设工程造价管理办法

## Slide 5
重点：工程建设主要环节
的法律法规

## Slide 6
案例
某公司研究开发生产基地项目，位于北京市某区产业基地内，项目总占地面积约8000平方米。该项目建设单位在没有取得规划审批手续的情况下，与某设计单位签订了《建设工程设计合同》。
该设计单位承揽了研发基地工程项目的设计，并应建设单位要求，向其提供了证章齐全、专业齐全的全套施工图，建设单位利用该图实施了违法建设。
主管部门通过调查，责令停止建设，并对建设单位和设计单位实施了行政处罚。

## Slide 7
第一章 工程建设程序法规
工程建设的一般程序
工程建设程序法规的立法现状
工程建设各阶段主要环节

## Slide 8
工程建设: 是指土木建筑工程、线路管道、设备安装工程、建筑装修装饰工程等工程项目的新建、扩建和改建，是形成固定资产的基本生产过程及与之相关的其他建设工作的总称。
1.1 工程建设的一般程序

## Slide 9
工程建设的特点
（1）产品体积庞大；
（2）建造场所固定、建设周期长、占用资源多；
（3）工作量极大，牵涉面很广，内外协作关系复杂；
（4）活动空间有限和后续工作无法提前进行，要遵循一定的程序。
1.1 工程建设的一般程序

## Slide 10
工程建设程序法规：是指调整工程建设程序活动中 发生的 各种社会关系的法律规范的总称。
1.1 工程建设的一般程序

## Slide 11
工程项目建设基本程序：是指根据工程项目建设全过程中各项工作必须遵循的法定程序。
具体的说是从工程项目的投资意向、投资机会的选择、项目决策、设计、施工到竣工验收、投入生产的整个建设过程中，各项工作先后衔接的顺序。
1.1 工程建设的一般程序

## Slide 12
1.2 工程建设程序法规的立法现状
P79内容

## Slide 13
案例
某公司研究开发生产基地项目，位于北京市某区产业基地内，项目总占地面积约8000平方米。该项目建设单位在没有取得规划审批手续的情况下，与某设计单位签订了《建设工程设计合同》。
该设计单位承揽了研发基地工程项目的设计，并应建设单位要求，向其提供了证章齐全、专业齐全的全套施工图，建设单位利用该图实施了违法建设。
主管部门通过调查，责令停止建设，并对建设单位和设计单位实施了行政处罚。

## Slide 14
1.3 工程建设各阶段包含的主要环节（工作）
工程建设程序（分三个阶段）
1．工程建设前期阶段（决策分析）
→投资机会研究→编制项目建设书→可行性研究→审批立项→办理用地规划、获取土地使用权、房屋征收与补偿

## Slide 15
1.3 工程建设各阶段主要环节
1．工程建设前期阶段（决策分析）
2．工程建设实施阶段
准备阶段→项目报建→勘察设计→设计文件审批→领取建设规划许可证、委托监理、施工招投标、签订合同、申请质量监督、领取施工许可证。
施工阶段→工程施工、生产准备。
竣工阶段→ 竣工验收、期内保修。

## Slide 16
1.3 工程建设各阶段主要环节
工程建设程序（分三个阶段）
1．工程建设前期阶段（决策分析）
2．工程建设实施阶段
3．工程建设终结阶段
→生产运营→投资后评价

## Slide 17
对于工程建设程序，请同学们按照
什么单位，做什么工作？的模式，小组研读讨论
任务1：以组为单位，小组代表轮流用自己的话，
来解读工程建设程序？

## Slide 18
任务2 对于工程建设程序，请同学们重点研讨：
1．什么情况下国家要征收房屋？如何进行补偿？（牵扯到自家的利益，明白明白）

## Slide 19
2．建设单位申请领取施工许可证，需要什么条件？

## Slide 20
3．什么是竣工，其主要依据是什么？

## Slide 21
相关文件图例

## Slide 27
1.1 工程建设的一般程序
本次课小结