《建筑工程施工项目管理》课程导知任务单

任务名称：任务2建筑工程施工项目管理组织机构设置

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 任务 | - 1.任务描述：某工程位于××××路以北，××××路以东，××××路以西，××××公园以南，总建筑面积117668m2，地下2层，地上26层。结构型式为框架一剪力墙结构。 - 作为本项目建设单位的集团公司，将项目管理的任务委托给某项目管理公司也就是说，本工程项目管理实行以项目部管理为中心、公司各职能部门管理为基础的管理机制。经各部门分工与协作以及设置不同层次的权利和责任制度，建立精干、合理、科学和高效的现场管理组织，以顺利实现本项目管理目标。针对本项目特点，管理单位确定了本项目的组织结构，如下图所示。 - 2.问题：①一般来说施工项目的顺利实施需要哪些单位参与？各单位项目管理的目标一样吗？②分析管理单位设计的本项目组织结构主要采用了哪些组织机构模式？他们各有哪些优缺点？有何改进的建议？ - ③根据本项目的特点，请你为施工承包单位设计一个现场施工项目管理机构图，并加以解释和说明？ - 3.预期成果：每组设计现场施工项目管理机构图一份 |
| 工 作 计 划 | 人员、角色分配和工作职责安排 序 号; 任 务; 人 员; 时 间; 备 注. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
| 收集信息 | 引导问题（可加附页） - 1．建筑工程项目管理的主体有哪些？ - 2．施工项目管理机构的的作用有哪些？ - 3. 施工项目组织机构设置应遵循哪些原则？ - 4. 施工项目管理机构设置的程序是什么？ 5. 常见的施工项目组织形式有哪些？各自的优点、缺点、适用范围是什么？ |
| 解决问题方案 | 小组讨论汇总情况记录，并选出代表上台汇报。（可加附页） |

组号：                           日期：