## Slide 1
城 市 建 设 系 : 任 静
2020年3月
组 织 流 水 施 工
课程《建筑施工组织》项目二：第3单元 2课时
聊 城 市 技 师 学 院
TECHNICIAN COLLEGE OF LIAOCHENG CITY

## Slide 2
上次课主要内容
1.横道图可以展示企业采取的施工方式
2.三种施工方式的特点
依次施工，工期长，现场管理简单。
平行施工工期短，现场劳动力密集。
流水施工工期合适，现场资源配置均衡。

## Slide 3
作业展示：第二次绘横道图
同学的绘
图体会？

## Slide 4
作业展示：第二次绘横道图
绘图有什么
困难吗？

## Slide 5
作业展示：第二次绘横道图
不借助工具
行吗？
工程图！
需要绘图工具。

## Slide 6
本次课主要内容

## Slide 7
视频引入：流水施工

## Slide 8
施工过程有几个？
相邻两项工作，时间间隔分别是几天？
相邻两项工作，平行搭接了几天？
视频引入：流水施工

## Slide 10
看例图，说一说组织流水施工的条件

## Slide 11
组织流水施工程序
流水节拍
流水步距
是什么呢？！

## Slide 12
看例图，说一说组织流水施工的程序
流水节拍
流水步距
的理解？！

## Slide 13
B
流水施工参数

## Slide 14
流水施工参数
施工过程n
施工段m
流水节拍ti
流水步距Bi,i+1
流水工期TL

## Slide 15
看例图，说一说流水施工参数
n=
m=
tA=
tB=
tC=
tD=
BA,B=
BB,C=
BC,D=
TL=

## Slide 16
n=
m=
tA=()
tB=()
tC=()
tD=()
BA,B=
BB,C=
BC,D=
TL=
看例图，说一说流水施工参数

## Slide 17
本次课内容

## Slide 18
下次课内容：组织等节奏流水施工

## Slide 19
作业完成后，请上传课堂派
简述题：
1.什么是流水施工？
2.组织流水施工的条件有哪些？
3.什么是流水节拍、流水步距？

## Slide 20
下节课再见
谢谢聆听
《建筑施工组织》流水施工