聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程

- 任务1建筑工程施工项目管理认知教学设计

教师姓名：

| 班 级 |  |  |  | 教学时间 | 起 年 月 日 止 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目一 建筑工程施工项目管理认知 |  |  |  |  | 学时安排 |  | - 2 |  |  |
| 任务名称 |  | - 任务1建筑工程施工项目管理认知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习目标 |  | 知识目标 | 1.理解施工项目管理工作的性质和任务； 2.理解施工项目的概念和特征； 3.掌握施工项目管理的概念、特征和程序； 4.掌握施工项目管理的基本内容； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技能目标 | - 1．能陈述施工项目的含义，能陈述施工项目管理的含义和内容； 2.能参与施工项目管理的策划； 3.能陈述施工项目管理的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 情感目标 | 1．培养良好的职业道德素养，树立正确的价值观和人生观； 2．培养强烈的社会责任感 4．培养良好的团队合作意识； 5．激发学生专业兴趣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 教学难点 |  | 1．重点：施工项目管理工作的性质、任务、程序； 2．难点：施工项目管理的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 任务驱动教学、案例教学、分组教学、启发教学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 |  | 多媒体教室、精品课程网站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 组织形式 |  | 按照行动导向教学模式组织教学实施。教师指导、分组研讨完成任务、五步法（导知、导入、导研、导做、导评）实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课业 |  | 下达导知任务单，布置下次课前学习任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 步骤 | 实施内容 |  |  |  |  | 教师 |  | 学生 |  | 媒体 |  |
| 导知 | - 根据导知任务单，学生收集以下信息，并完成要求的作业： - 1.项目的概念和特征？ - 2.施工项目的概念和特征？ - 3.施工项目管理的概念、特征、程序？ - 4.施工项目管理的基本内容？ |  |  |  |  | 设计、布置预习任务 |  | 学生分3-4组，以小组 为单位搜集信息。 |  | 多媒体 教室 |  |
| 导入 10分钟 | ## 1.1.1任务案例 - 1．任务案例：某建筑公司在**市承接了一个建筑工程项目，其概况如下：项目位于市区一条次干道上，建筑物地上30层，地下3层，总建筑面积105400m2，总造价12000万元，属于一级大型项目；结构形式为钢筋混凝土框架一剪力墙结构，要求按8度地震烈度设防；其使用性质为综合性，包括写字、商贸、金融、餐饮、停车及辅助设备用房等。甲方要求建筑物品质达到优秀等级。工期为18个月。 - 问题： （1）该建筑公司应做好哪些工作，才能保证圆满完成任务? 各个阶段的基本工作内容有哪些？ （2）谈一谈项目管理的重要性？ - 要求按照《建筑工程项目管理规范》提供的程序和内容，为本案例提供策划管理方案。 2．预期成果：每组提交书面报告一份并准备口头汇报。 ### 1.1.2任务分析 1.建筑产品、生产的特点和施工项目； 2.科学的施工项目管理 ； 3.施工项目管理的重要性和内容。 |  |  |  |  | 任务设计、任务导入与分析 |  | 理解任务 |  | 多媒体教室 |  |
| 导研 40分 | 1．首先厘清本任务所需知识学习情况，各小组选派代表展示信息收集和整理成果并进行发言陈述，组内其他成员进行补充。 2.其他组成员进行提出问题，由展示组进行解答。 主要知识要点： ## 1.2.1项目 1．项目的概念 2．项目的特征 ## 1.2.2施工项目 1．施工项目的概念 2．施工项目的特征 ## 1.2.3施工项目管理 1．施工项目管理的概念 2．施工项目管理的特征 3．施工项目管理的程序 ## 1.2.4施工项目管理的基本内容 1.2.4.1施工准备阶段管理 1.2.4.2施工实施阶段的管理 1．施工项目质量控制 2．施工项目进度控制 3．施工项目成本控制 4．施工项目职业健康安全与环境管理 5．施工项目资源管理 6．施工项目信息管理 7．施工项目风险管理 8．与施工有关的组织与协调 9．施工项目合同管理 10．施工项目收尾管理 拓展知识： 1.施工项目与建设项目关系 2.施工项目管理与建筑工程项目管理的异同。 |  |  |  |  | 协调指导、适时讲解 |  | 各小组陈述知识要点 |  | 多媒体教室 |  |
| 导做 30分钟 | 学生分组完成任务案例中的2个问题。 1、学生以小组为单位对案例进行讨论，列出讨论要点。根据资料，让学生分析解决方案。通过研究性、探讨性的项目，使学生将施工项目管理的特征、程序和内容与实际工程联系起来，开动脑筋思考问题，讨论问题，开展启发式教学，达到锻炼学生分析解决问题能力的目的。 2．根据各自任务完成情况，分组或者挑选出表现出色的小组，将其讨论结果以课堂讲授的形式向其他组现场汇报，分享其成果。 3．通过梳理总结的方式，点明案例中的关键点，对于案例中要注意的相关问题予以进一步的讲解。最终总结提炼上升到理论认识高度。 4．播放典型项目视频，进一步强化学生对项目管理基本内容的了解和重要性的认识。 |  |  |  |  | 适当指点和启发，揭示出案例中 包含的理论 |  | 学生汇总分析，形成解决问题方案、每组代 表陈述 意见 |  | 多媒体教室 |  |
| 导评 5分钟 | 1、各小组总结任务完成过程中的不足和收获。 2、首先表扬导知阶段和课堂讨论中表现突出的小组和个人，并指出讨论中的不足和长处。 3、填写任务评价表。 |  |  |  |  | 指导、纠正、 记录 |  | 客观评 价自己和 同 学，取长补短 |  | 多媒体教室 |  |
| 导知 5分钟 | 安排下次课导知任务 |  |  |  |  | 设计、布置预习任务 |  | 学生分3-4组，以小组 为单位搜集信息。 |  | 多媒体 教室 |  |

聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程任务评价表

任务名称：任务1建筑工程施工项目管理认知

| 班级： 组号： 姓名： 学号： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核标准 |  |  |  | 考核 依据 | 考核方式 |  |  |  | 得分 小计 |
| 考核项目 （根据任务具体情况设定） | 分值 |  |  |  | 自评 | 组评 |  | 师评 |  |
|  | 差 | 中 | 好 |  | 20% | 30% |  | 50% |  |
| 1.收集信息能否满足解决任务的需要 | 1 | 3 | 5 | 1.任务实施的表现， 任务完成记录。（过程） 2.作业和解决各种问题报告。 |  |  |  |  |  |
| 2.工作过程安排是否合理规范 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.能否积极提出问题和利用学习知识解决问题 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4.陈述是否完整、准确、清晰、正确， | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5.成果规范程度和正确性 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6.遵守秩序及纪律情况 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7.活动参与是否积极 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8.团队合作精神表现情况 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 有新发现和应用 | 1 | 3 | 5 | 创新 能力 |  |  |  |  |  |
| 总分 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组内成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 最终得分 |  |  |