聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程

任务5施工项目质量控制

聊城高级工程职业学校教学楼质量控制计划编制实践教学设计

教师姓名：

| 班 级 |  |  |  | 教学时间 | 起 年 月 日 止 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目三 施工项目实施阶段管理 |  |  |  | 学时安排 |  | - 6 |  |  |  |
| 任务名称 |  | - 聊城高级工程职业学校教学楼质量控制计划编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习目标 |  | 知识目标 | - （1）理解施工项目质量管理的基本原理； - （2）掌握施工质量控制点的设置与管理； - （3）掌握施工项目生产要素的质量控制； - （4）熟悉施工项目质量控制过程； （5）掌握施工项目质量控制的方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技能目标 | - （1）能制定或选择质量控制的对策； - （2）会参与施工质量控制点的设置与管理； - （3）会选择质量控制的方法； - （4）能制定质量计划； （5）具有信息收集的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 情感目标 | - （1）具有发现问题和解决问题的能力； - （2）具有科学严谨的工作工作态度； （3）具备团队合作意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 教学难点 |  | 1.重点：理解任务，收集信息，制定工作方案，编制质量控制报告； 2.难点：质量控制点设置和控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 项目教学、案例教学、分组教学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 |  | 一体化教室（图纸、规范、参考书、案例、电脑等）、精品课程网站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 组织形式 |  | 按照行动导向教学模式组织教学实施。教师指导、分组研讨完成任务、六步法（确定项目任务、资讯、计划与决策、实施、检查评估、归档与结果应用）实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课业 |  | 下达导知任务单，布置下次课前学习任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 步骤 | 实施内容 |  |  |  |  |  | 教师 |  | 学生 | 媒体 |  |
| 确定项目任务 10分钟 | - 1. 任务案例 根据给定的聊城高级工程职业学校教学楼图纸，编制质量控制计划。 2.实训任务与内容： 模拟施工单位编写工程质量控制计划，包括土方工程、钢筋混凝土、砌筑工程、屋面防水工程、墙面抹灰工程施工质量控制实施方案。每小组任选两个分部工程编制形成质量控制计划。 2.预期成果： 每小组提交质量控制计划报告并准备口头汇报。 |  |  |  |  |  | 设计、主导 |  | 理解 任务 | 一体化教室 |  |
| 分组 5分钟 | - 项目活动以组为单位，划分项目小组，各组选出1人担任组长，负责与老师联系和协调组内分工。小组成员人人参与，完成项目的各个流程。 |  |  |  |  |  | 协调、指导 |  | 学生执行 | 一体化教室 |  |
| 资讯 30分钟 | - 列出查阅规范、资料目录，收集与项目任务有关的信息。 - (1)建筑工程施工合同 - (2)施工图纸、施工计划、施工方案 - (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) - (4)《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203--2002) - (5)《混凝土结构施工质量验收规范》(GB 50204—2002) - (6)《屋面工程质量验收规范》(GB 50207--2002) - (7)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002) - (8)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2002) |  |  |  |  |  | 协调、指导 |  | 学生执行 | 一体化教室 |  |
| 计划与决策 20分钟 | - 1．在老师的引导下，学生制定工作计划。 - 2．确定工作方案，由组长协调进行任务分工。由于本项目有一定难度，分工过程中老师加强指导。 |  |  |  |  |  | 协调、 引导 |  | 组内 讨论 | 一体化教室 |  |
| 实施 175分钟 | 一、学生在进行项目时，按照如下程序： 1.明确质量计划应包括的内容； - 2. 拟定土方工程施工质量控制计划； - 3. 拟定钢筋混凝土工程质量控制计划； - 4. 砌筑工程施工质量控制计划； - 5. 拟定屋面防水工程质量控制计划； - 6. 拟定墙面抹灰工程施工质量控制计划； - 7. 撰写整理形成质量控制报告。 - 要求学生在实施过程中写日志，总结经验，以便在评估时，汇总交流。 二、范例学习 |  |  |  |  |  | 协调指导、适时讲解、点拨和启发 |  | 学生独立完成 | 一体化教室 |  |
| 检查、评价 20分钟 | 各小组首先对成果完成自我检查，采取的成果评价方法是：要素评价、相对比较、专家与老师共评。要素评价主要对反应学生能力的要素作为评价标准。相对比较是指各小组间各要素综合评价的相对优劣。全组成员共享项目成就，讲评时可以分要素说明，供各组相互比较发现问题和差距。专家评价主要是工程实践方面对质量控制计划的可行性、科学性等进行评价，并对学生完成任务过程中的表现做出点评。在评估之后，要及时总结，请优秀的小组为大家总结经验。 （评价表附后） |  |  |  |  |  | 协调引导 |  | 客观评 价自己 和 同 学，取 长补短 | 一体化教室 |  |
| 归档与结果应用 10分钟 | 1．记录本次课程的成功之处，以便以后教学参考； 2．记录在教学活动中的不足，以便今后改进； 3. 装订成册，装入展示台。 |  |  |  |  |  | 指导 检查 纠正 引导 |  | 总结 归纳 | 一体化教室 |  |

聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程任务评价表

| 课程名称 |  | 建筑工程施工项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 项目三 施工项目实施阶段管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务名称 |  | - 任务5 施工项目质量控制控制计划编制 - （聊城高级工程职业学校教学楼质量控制计划编制） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 |  |  |  | 分值 | 自评 (20％) |  | 组评 (30％) |  | 专家评价 (50％) |  | 小计 |
| 资讯 | 收集资料齐全 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策计划 | 工作方案科学性编制步骤合理性 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员分工明确 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间分配 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 | 知识运用 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 问题解决能力 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作效率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 团队合作 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查评估 | 成果规范 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量计划 优化改进 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  | （合计*60%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

班级：      组号：      姓名：     学号：     评价日期：