竣工结算与竣工决算

竣工结算与竣工决算是两个不同的概念，也是两项不同的工作。

按照我国全过程造价管理的思想和观念，竣工决算是指所有建设项目竣工后，由业主按照国家有关规定，在新建、改建和扩建工程建设项目竣工验收后期编制的竣工决算报告。竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件，是项目竣工验收管理的重要组成部分，也是正确核定新增固定资产价值，考核分析投资效果，建立健全经济责任制的依据。为了贯彻执行国家法律规定的项目竣工验收制度，正确核定新增固定资产价值，考核项目投资效果，所有建设工程项目竣工后都要编制项目竣工决算。

项目竣工决算综合反映了项目从筹建开始到项目交付使用、投产的全部建设费用，包括建筑工程费用、安装工程费用、设备工器具购置费用和工程建设其它费用以及预备费和投资方向调节税支出费用等。所以，项目竣工决算又是反映项目实际造价和投资效果的综合文件。项目竣工决算属于建设单位项目管理的范围。

项目竣工决算与项目竣工结算，在范围、内容和方法上都完全不同。

项目竣工结算由施工单位编制，建设单位审查，最终由双方确认。项目竣工结算，是施工单位核算实际成本、计划成本（预算成本）、降低成本状况，是考核施工项目管理成果和水平控制手段。

竣工结算是由施工单位编制，建设单位审查，最终由双方确认，是施工单位与建设单位结清工程价款并完结经济合同责任的依据，为施工单位确定工程的最终收入。竣工结算反映了建筑安装工作量和工程实物量的实际完成情况，是统计竣工率的依据。竣工结算是建设单位落实投资完成额的依据，是结算工程价款和施工单位与建设单位从财务方面处理帐务往来的依据。工程竣工结算是建设单位编制竣工决算的基础资料。