聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程

任务6施工项目进度控制

聊城高级工程职业学校某教学楼进度控制计划编制实践教学设计

教师姓名：

| 班 级 |  |  |  | 教学时间 | 起 年 月 日 止 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目三 施工项目实施阶段管理 |  |  |  | 学时安排 |  | - 6 |  |  |  |
| 任务名称 |  | - 聊城高级工程职业学校教学楼进度控制计划编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习目标 |  | 知识目标 | - （1）理解施工项目进度控制的内涵； - （2）了解施工项目进度控制计划的类型； - （3）掌握施工项目进度控制的主要影响因素； - （4）掌握施工项目进度控制的基本方法与措施； - （5）掌握施工项目进度控制计划的检查、分析与调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技能目标 | （1）能参与实施进度控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 情感目标 | - （1）具有发现问题和解决问题的能力； - （2）具有科学严谨的工作工作态度； （3）具备团队合作意识； （4）具有组织协调能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 教学难点 |  | 1.重点：理解任务，收集信息，制定工作方案，编制进度控制报告； 2.难点：进度控制的内容和控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 项目教学、案例教学、分组教学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 |  | 一体化教室（图纸、规范、参考书、案例、电脑等）、精品课程网站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 组织形式 |  | 按照行动导向教学模式组织教学实施。教师指导、分组研讨完成任务、六步法（确定项目任务、资讯、计划与决策、实施、检查评估、归档与结果应用）实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课业 |  | 下达导知任务单，布置下次课前学习任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 步骤 | 实施内容 |  |  |  |  |  | 教师 |  | 学生 | 媒体 |  |
| 确定项目任务 10分钟 | - 1. 任务案例 根据给定的聊城高级工程职业学校教学楼图纸，编制进度控制计划。 2.实训任务与内容： 模拟监理单位编写单位工程进度控制计划，包括基础工程、主体工程、屋面工程施工进度控制实施方案。每小组任选一个分部工程编制形成进度控制计划。 2.预期成果： 每小组提交进度控制计划报告并准备口头汇报。 |  |  |  |  |  | 设计、主导 |  | 理解 任务 | 一体化教室 |  |
| 分组 5分钟 | - 项目活动以组为单位，划分项目小组，各组选出1人担任组长，负责与老师联系和协调组内分工。小组成员人人参与，完成项目的各个流程。 |  |  |  |  |  | 协调、指导 |  | 学生执行 | 一体化教室 |  |
| 资讯 30分钟 | - 列出查阅规范、资料目录，收集与项目任务有关的信息。 - (1)建筑工程施工合同 - (2)施工图纸、施工计划、施工方案 - (3)《建筑工程项目管理规范》GB/T 50326-2006 - (4) 施工项目管理实训 (示范院校国家级重点建设专业 建筑工程技术专业课程改革系列教材--学习领域十八之一) I S B N：787508464442 - (5) 项目管理案例（全国工程硕士专业学位教育指导委员会推荐教材）I S B N：787302260967 - (6) 建设工程项目管理案例选编I S B N：787112135608 |  |  |  |  |  | 协调、指导 |  | 学生执行 | 一体化教室 |  |
| 计划与决策 20分钟 | - 1．在老师的引导下，学生制定工作计划。 - 2．确定工作方案，由组长协调进行任务分工。由于本项目有一定难度，分工过程中老师加强指导。 |  |  |  |  |  | 协调、 引导 |  | 组内 讨论 | 一体化教室 |  |
| 实施 175分钟 | 一、学生在进行项目时，按照如下程序： 1.明确进度控制计划应包括的内容； 2. 拟定进度控制目标； - 3. 编制施工进度控制的主要内容； - 4. 制定施工进度控制人员的职责与分工； - 5. 绘制施工进度控制工作流程图； - 6. 选择或拟定进度控制的方法； - 7. 施工进度控制措施。 - 要求学生在实施过程中写日志，总结经验，以便在评估时，汇总交流。 二、范例学习 |  |  |  |  |  | 协调指导、适时讲解、点拨和启发 |  | 学生独立完成 | 一体化教室 |  |
| 检查、评价 20分钟 | 各小组首先对成果完成自我检查，采取的成果评价方法是：要素评价、相对比较、专家与老师共评。要素评价主要对反应学生能力的要素作为评价标准。相对比较是指各小组间各要素综合评价的相对优劣。全组成员共享项目成就，讲评时可以分要素说明，供各组相互比较发现问题和差距。专家评价主要是工程实践方面对进度控制计划的可行性、科学性等进行评价，并对学生完成任务过程中的表现做出点评。在评估之后，要及时总结，请优秀的小组为大家总结经验。 - （评价表附后） |  |  |  |  |  | 协调引导 |  | 客观评 价自己 和 同 学，取 长补短 | 一体化教室 |  |
| 归档与结果应用 10分钟 | 1．记录本次课程的成功之处，以便以后教学参考； 2．记录在教学活动中的不足，以便今后改进； 3. 装订成册，装入展示台。 |  |  |  |  |  | 指导 检查 纠正 引导 |  | 总结 归纳 | 一体化教室 |  |

聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程任务评价表

| 项目 |  | 建筑工程施工项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习情境 |  | 项目三 施工项目实施阶段管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务名称 |  | - 任务5 施工项目进度控制控制计划编制 - （聊城高级工程职业学校教学楼进度控制计划编制） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 |  |  |  | 分值 | 自评 (20％) |  | 组评 (30％) |  | 专家评价 (50％) |  | 小计 |
| 资讯 | 收集资料齐全 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策计划 | 工作方案科学性编制步骤合理性 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员分工明确 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间分配 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 | 知识运用 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 问题解决能力 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作效率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 团队合作 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查评估 | 成果规范 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进度计划 优化改进 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  | （合计*60%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

班级：      组号：      姓名：     学号：     评价日期：