聊城市技师学院原高级技工学校锻工车间拆除项目

（工程）

竞 争 性 谈 判 文 件

（项目编号：LCSJSXY2025-004-CW）

采 购 人：聊城市技师学院               。

日    期 : 2025年12月                .

目    录

第一章  竞争性谈判公告… ……………………………………………………………….……3

第二章  供应商须知…………………………………………………………………………….4

第三章  项目说明……………………………………………………………………………… 16

第四章  合同格式…………………………………………………………………………..……18

第五章  附件…………………………………………………………………………………..…21

第一章  竞争性谈判公告

一、采购人：聊城市技师学院

地  址：聊城市光岳南路199号

联系方式：0635-8503072

- 二、项目名称：聊城市技师学院原高级技工学校锻工车间拆除项目

- 项目编号：LCSJSXY2025-004-CW

四、项目概况

共一个包：聊城市技师学院原高级技工学校锻工车间拆除项目，预算价格8.2277万元，详见项目说明。

五、供应商资格要求：

1、供应商需具有合格的营业执照，并在人员、设备、资金方面有相应的实施能力；

2、具有有效期内的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质；

2、本项目不接受联合体报价。

六、获取采购文件时间、地点等事项要求：

1.获取采购文件时间、地点：2025年12月4日-2025年12月8日（北京时间），每日上午8时—12时，下午14时--17时30分（北京时间），在聊城市技师学院官网获取采购文件。

2.获取采购文件潜在供应商报名资料要求：

（1）报名方式：邮箱报名（报名资料发送至lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件标题：004-锻工车间拆除-公司名称，并注明项目名称、供应商全称、联系人及联系方式，否则不予认可）。材料需提供营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件加盖公章。

（2）报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以谈判小组组织的资格后审为准。

七、报价截止日期：2025年12月9日15时00分（北京时间），逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。

八、谈判日期：2025年12月9日15时00分（北京时间）

九、递交响应文件地点、谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401会议室

十、此公告在聊城市技师学院网站发布

聊城市技师学院

2025年12月3日

- 第二章 供应商须知

供应商须知表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | - 聊城市技师学院原高级技工学校锻工车间拆除项目 |
| 2 | 项目编号 | LCSJSXY2025-004-CW |
| 3 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购内容 | 共一个包：聊城市技师学院原高级技工学校锻工车间拆除项目，详见项目说明。 |
| 6 | 采购预算 | 预算：8.2277万元。供应商的初始报价超出采购预算的，将按无效报价处理。 |
| 7 | 建设地点和现场踏勘 | - 采购人指定地点；供应商自行踏勘现场，自主报价。 |
| 8 | 质量要求 | - 工程质量应符合本项目谈判文件第三章“项目说明”中的全部技术要求及国家相关施工规范。若验收不合格，供应商应在采购人要求的合理期限内进行整改。若整改后仍不符合合同约定的客观标准，采购人有权按合同约定追究其违约责任。 |
| 9 | 供应商资格要求 | 详见竞争性谈判公告 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审。需要提供的资质证件详见资格、资质证明文件。 |
| 11 | 工期 | - 工期：自合同签订之日起10日。 |
| 12 | 资金来源 | 自有资金 |
| 13 | 付款方式及 结算方式 | - 付款方式：工程完工验收合格、审计完毕后，支付至工程总款额97%，剩余3%无质量问题一年后无息付清。 - 结算方式：全费用综合单价包死，工程量据实结算，最后结算以审计为准。 |
| 14 | 报价有效期 | 90日历日（自递交响应文件截止之日起计算） |
| 15 | 响应文件份数及装订方式 | 正本份数：1份 副本份数：3份 电子版报价：1份 响应文件必须胶装，否则按无效报价处理。 |
| 16 | 递交响应文件截止时间 | 2025年12月9日15时00分 |
| 17 | 谈判时间 | 2025年12月9日15时00分 |
| 18 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401会议室 |
| 19 | 联系方式 | 采购人：聊城市技师学院 地 址：聊城市光岳南路199号 联系方式：0635-8503072 |
| 20 | 报价 | 本次谈判报价为非一次性报价，谈判小组将根据现场评审情况确定报价次数。报价应包括完成谈判文件所确定的服务范围和业务所需全部费用（包括且不限于人工费、物料费、管理维护费、利润、税金等本项目所包含的所有责任和风险）。供应商应充分考虑风险因素以及谈判文件和合同中明确约定的其他责任和义务。供应商应列入而未列入的费用，均视为已包含在总价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。 |
|  | 供应商需提交的资格审查文件 | 1.营业执照副本的复印件加盖公章； 2.法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件；如法定代表人参加，提供法定代表人的身份证复印件加盖公章。（格式见附件） 3.《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺》（格式见附件） 4.履行合同的设备技术能力证明表（格式见附件） 未按上述要求提供证件或资格审查不合格视为无效。 备注：所有证件的复印件必须在响应文件正本和副本中体现，且必须保证其真实性，供应商对资格资质证件的真伪、有效性负法律责任。 |
|  | 其他 | 成交供应商人员在执行采购人安排的任务过程中发生意外、伤害事故的，所产生的治疗、赔偿等费用由成交供应商承担。 |

一、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所叙述的项目。供应商应当按照本竞争性谈判文件的要求进行报价。

二、总则

（一）定义

1、“采购人”系指聊城市技师学院。

2、“供应商”系指向采购人索取竞争性谈判文件并提交响应文件的法人、其他组织。

3、“成交（候选）供应商”系指由谈判小组对各供应商进行资格评审及响应性评审后，评选出的对竞争性谈判文件做出实质性响应且报价低能为采购人提供货物和服务，遵守响应文件和谈判时的承诺，赢得或潜在赢得采购合同的供应商。

4、“货物”系指成交供应商按竞争性谈判文件和合同的要求，向采购人提供所需的设备及有关技术资料；进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品；除文件中明确规定的进口产品外，不接受产自境外的进口产品。

5、“服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的方案实施、技术支持、售后服务以及其它相关的义务。

三、谈判文件说明

1、谈判文件组成：本谈判文件由谈判文件目录所列内容组成。

2、谈判文件澄清

供应商对谈判文件提出的澄清要求，在提交首次响应文件截止前以书面形式(包括信函或传真)向采购人提出（逾期的澄清要求不再接收）。对在谈判文件要求提交响应文件截止法定时间前收到的谈判文件的澄清要求，采购人将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有获取谈判文件的供应商。

3、谈判文件修改

（1）提交首次响应文件截止之日前，采购人或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商；不足3个工作日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

（2）为使供应商有足够的时间按谈判文件的要求修改响应文件，采购人可酌情推迟谈判会议时间，并将此变更书面通知各供应商。

四、响应文件编写

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）响应文件的组成

供应商应按照谈判文件的要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格、资质证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1.营业执照副本的复印件加盖公章；

2.法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件；如法定代表人参加，提供法定代表人的身份证复印件加盖公章。（格式见附件）

3.《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺》（格式见附件）

4.履行合同的设备技术能力证明表（格式见附件）

注：资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

注：未按要求提供上述证件视为无效报价。

2、报价部分

（1）报价一览表（见附件）；

（2）供应商根据附件所提供的“分项报价表”。

3、技术部分

（1）详细技术资料。如实施方案、质量保证措施、服务承诺等；

（2）技术响应表（见附件）；

4、商务部分

（1）商务响应表（见附件）；

（2）供应商认为需要加以说明的其他内容。

（二）响应文件的语言要求及计量单位

1、供应商提交的响应文件及供应商就有关谈判的所有来往函电均应使用标准简体中文。供应商可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文材料为准；

2、除谈判文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位须使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）响应文件的格式要求

1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式四份，正本一份，副本三份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准；另需提供电子版报价1份，存储介质为U盘，需单独密封；

2、用不褪色的黑色或蓝黑墨水书写或打印，副本可为正本的复印件；

3、响应文件需由供应商盖章并由法定代表人或授权代表签字；

4、响应文件不得随意涂改和增删，错漏处如有修改，必须由供应商或其授权代表签字和盖章；

5、响应文件因字迹不清晰或表达不清楚所引起的后果由供应商负责；

6、电子邮件、电话、传真形式的响应文件概不接受。

五、谈判报价

1、谈判报价基本要求

（1）本次谈判报价非一次性报价，但供应商只能提供一个方案进行报价；

（2）报价币种为人民币；

（3）报价包含完成本项目及伴随服务费等全部费用；

（4）响应文件中报价一览表内容与响应文件中报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（5）供应商须提供分项单价和所报项目的总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（6）如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

（7）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

2、响应文件编写方式

（1）响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印，并提供电子文档；

（2）“报价一览表”用A4幅面，黑体小四号字体。

3、响应文件装订

供应商必须将响应文件(正本、副本)中的有关文件按响应文件组成顺序排列装订成册，并在首页编制“响应文件目录”。

4、响应文件签署

供应商代表必须按谈判文件的规定签署响应文件(正本、副本及各附件)，并在响应文件封面上加盖供应商单位公章。

5、响应文件密封和标记

（1）供应商应将响应文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容：

① 项目编号、项目名称；

② 正本、副本；

③ 供应商名称(加盖公章)；

（2）为方便评审，请供应商另外准备一份电子版单独密封，存储介质为U盘。与响应文件同时提交。在封面注明“电子版”、“供应商名称”。

（3）为方便审查供应商的资格，请供应商将资格、资质证明文件原件单独放入档案袋内（无需密封），并在封面注明“资格、资质证明文件原件、供应商名称”。与响应文件同时提交。

六、报价有效期

（1）从报价之日起，有效期为90日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，采购人有权拒绝；

（2）特殊情况下，在报价有效期满之前，采购人可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

七、响应文件递交

1、响应文件递交：

（1）供应商代表必须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因谈判文件的修改推迟谈判会议截止日期的，则按采购人另行通知规定的时间递交；

（2）采购人将拒绝接收递交响应文件截止时间后送达的响应文件。

2、响应文件签收

（1）采购人收到响应文件后，向供应商出具响应文件签收证明；

（2）对供应商提交的响应文件在报价截止时间后不予退还。

3、响应文件修改与撤回

（1）供应商在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，可以修改或者撤回己提交的响应文件，并以书面形式通知采购人；

（2）任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致；

（3）报价有效期内不得撤回。

八、谈判

1、谈判小组

采购人将根据本项目的特点，按照规定组建谈判小组。谈判小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审，推荐成交候选人。

2、谈判原则

“公平、公正、竞争、择优”为本次谈判的基本原则，谈判小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商，同时在评审过程中遵守以下原则：

（1）客观性原则：谈判小组将严格按照谈判文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；谈判小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：谈判小组将按照统一的谈判原则和评审方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：评审工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

（4）保密性原则：采购人将采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：谈判小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

3、谈判程序

3.1公开报价：采购人将对所有参与谈判的供应商的报价内容进行公开报价。

3.2初步评审：

3.2.1资格审查：谈判小组对供应商进行资格审查，资格审查合格供应商按照报名顺序或签到顺序确定谈判顺序。资格审查不合格的不再进入下一步评审。

3.2.2供应商有下列情况之一，其报价视为无效报价：

（1）提供的响应文件不完整；

（2）未按规定报价或响应文件中未报出分项的价格；

（3）响应文件未经供应商盖章和法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的（非逐页小签）；

（4）工期、质保期、质量要求、付款方式、投标有效期、报价等有不满足招标文件要求的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）评审过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理；

（7）投标报价超过采购预算的；

（8）不符合谈判文件中规定的其他实质性要求；

（9）供应商未按谈判文件要求提供资格、资质证明文件或供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假材料；

3.2.3供应商有下列情况之一的，其报价不但被视为无效，而且将根据情况性质按照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规追究其法律责任。供应商给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利。

（1）供应商在报价有效期内撤回报价；

（2）在整个报价过程中，供应商有企图影响谈判结果的任何活动；

（3）供应商串通报价或以任何方式诋毁其他供应商；

（4）供应商向采购人提供不正当利益；

（5）在整个谈判过程中，供应商有企图影响谈判结果公正性的任何活动；

（6）供应商以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（7）成交供应商不按要求提供货物和服务的；

（8）成交供应商不按规定签订合同；

（9）法律、法规规定的其他情况。

3.2.4有下列情形之一的，属于或视为供应商相互串通报价：

（1）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交人；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动；

（6）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（8）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（10）不同供应商的响应文件相互混装；

3.2.5使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书报价的，属于以他人名义报价。供应商有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

3.2.6法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加报价。

如供应商存在以上任一种情况，将视为初步评审不合格，不再进入下一步的评审。

3.3谈判：实质性响应谈判文件要求的供应商按照报名顺序或签到顺序确定谈判顺序，谈判小组所有成员与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动时（仅包括采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款），谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

谈判重点：主要针对供应商所报项目服务方案的描述等是否满足采购人的要求进行谈判。

1）供应商所报项目服务方案的描述等；

2）商务条款的陈述；

3）专家针对各供应商响应文件对谈判文件的响应情况提问。

谈判结束后，由谈判小组组织所有合格的供应商进行最终报价，各供应商的最终报价必须经法定代表人或其授权代表签字且在指定时间内送达谈判小组，否则按放弃谈判处理。特殊情况下，谈判小组可以根据评审情况现场增加或减少报价次数。在报价范围及技术要求不变的前提下，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则按照无效报价处理。供应商在多次报价中的优惠均有效，相同项取其最优，不同项各项相加。

4、评审标准及办法：谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人（如最低价相同时，经谈判小组同意，对最后报价相同的两家或两家以上供应商增加一轮报价，以此轮报价进行评审。），并由采购人确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

5、特殊情况下的谈判方法

如出现供应商全部不符合谈判文件要求、串通报价、报价均超采购预算，导致谈判小组无法评审时，谈判小组报采购领导小组批准后有权停止本次谈判采购，否决所有供应商的报价，采购人有权改用其它采购方式进行采购或依法废标。

九、授予合同

1、成交通知书

确定成交结果后，发布成交公告同时，向成交供应商签发《成交通知书》。

2、签订合同

（1）成交通知书发出之日起10个工作日内，按照谈判文件确定的事项签订合同。

（2）谈判文件、成交供应商的响应文件以及谈判过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

十、解释权

1、本谈判文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。谈判文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

2、供应商认为在采购中自身利益受到损害的可以依法质疑。

- 第三章 项目说明

一、工程概况：

1、建筑物情况：

| 楼幢 | 数量 | 单位 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋1 | 472.7 | ㎡ | 1层砖木结构，37墙，水泥地面，内层高7-10米、塑钢窗、牛腿柱架构，木檩条红瓦顶、钢筋和木材主梁、无隔墙。 |
| 房屋2 | 356.56 | ㎡ | 1层砖木结构，水泥地面、塑钢窗，有隔墙，内高4.2米、木檩条红瓦顶 |
| 房屋3 | 30.23 | ㎡ | 1层砖木结构，水泥地面，内高4.2米、木檩条。 |
| 合计 | 859.49 | ㎡ |  |

2、地块区位状况：位于聊城市技师学院家属院南侧，土地面积约1500㎡。

3、位置图

4、建筑物拆除要求：

建筑物拆除以及拆除后产生垃圾外运（含房屋基础、屋内地面、含建筑物、建筑物地下20CM清理）。

5、围挡设置情况：

东侧和西侧设置连续围挡，总长度约31米，其结构、高度及基础应符合国家与地方相关安全、环保及美观要求。围挡构造应稳固防风，材料及施工满足耐久性与防护需要，安装前须进行抗倾覆验算，确保在使用周期内安全可靠。

6、脚手架设置情况

脚手架搭设应符合施工安全规范，采用钢管脚手架体系，包括钢管、扣件及安全网等必要构件，搭设高度及结构须满足现场作业安全要求。

7、覆盖要求：

施工现场裸露土体及易扬尘物料应按国家及地方扬尘防治规定进行覆盖，覆盖材料应满足防尘、稳固要求，覆盖范围及遍数根据工程实际进度确定，确保抑尘效果。总覆盖面积约 1500平方米。

8、降尘要求：

拆除作业期间应配备适量抑尘设备，采取洒水、喷雾等降尘措施，确保施工现场扬尘控制符合环保要求。

二、工程量清单

1、房屋拆除及外运垃圾工程量汇总：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋拆除面积 | ㎡ | 859.49 |
| 2 | 建筑垃圾清运 | 立方米 | 据实 |

2、覆盖、降尘、围挡工程量汇总：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 覆盖 | ㎡ | 1500 |
| 2 | 围挡 | 米 | 31 |
| 3 | 脚手架 | ㎡ | 300 |
| 4 | 降尘车辆 | 辆 | 2 |

# 第四章  合同格式

采购合同书

项目名称：聊城市技师学院原高级技工学校锻工车间拆除项目

合同编号：

甲    方：  聊城市技师学院

乙    方：

签署地点：

签署日期：

甲方：聊城市技师学院

乙方：

聊城市技师学院以（项目编号）                            谈判文件在国内以竞争性谈判方式进行采购。经谈判小组综合评审，聊城市技师学院确定贵单位为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、谈判文件

2、中标通知书

3、乙方响应文件

4、乙方在谈判过程中做出的书面澄清或承诺

5、图纸

6、本合同附件

以上文件能相互解释，互为说明，解释顺序前款优于后款。

二、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

三、合同金额（后附明细清单）

人民币：                             （大写）

人民币：                             （小写）

本合同总价包含谈判文件、及勘察现场所显示的所有工程量；合同价款包括人工费、材料费、机械费、运输费、安全施工、管理费、利润、税金、规费、验收及其他政策性费用，采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

乙方优惠条件：

四、付款方式

五、工期:

自签订合同之日起    日内完工。

六、质量标准

1、工程质量等级：合格。

2.工程质量应符合谈判文件、投标文件、国家相关规范及乙方在招标过程中做出的书面澄清及承诺。

七、其他

严格按照工程工程量清单、谈判文件、乙方的投标文件施工，没有规定的执行国家最新相关标准。

八、工程质量保修条款

1、质量保证期限：

2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量包修责任。

九、验收

1、工程交付使用前，由甲方按规定组织验收。如工程需要检测，则由乙方负责并承担相应的费用。

2、对工程的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出异议，乙方在接到异议后，应当在3日内负责处理。如果乙方在投标文件及招标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经验收组共同验收，工程达不到质量要求的，甲方按合同对乙方进行处罚，乙方严重违约的甲方可以解除合同，并保留进一步索赔的权利。

4、乙方必须配合做好工程结算审计工作。

十、违约条款

1、乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间完工，工期每拖延一天，按500元支付违约金。除拖延工期以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额千分之二支付违约金。

2、乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

3、乙方不按期履行合同，并经甲方提示后7日内仍不履行合同的，甲方有权解除合同，乙方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方工程款，工程款不足部分，甲方保留追索的权利。

4、如一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿另一方经济损失外，还应承担另一方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后5日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十二、争议的解决方式

1、合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（1）提交聊城仲裁委员会仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第（2）种方式予以解决。

十三、工程结算

结算方式：按全费用综合单价据实结算。

十四、补充条款

1、施工中因乙方私自变更施工组织设计引起的造价变化一律不计入结算，所造成的工程损失均由乙方自行负责。

2、项目管理人员必须按照投标方案的规定进场，如非发包方原因更换或不到位，按照本合同的要求进行处罚。

3、甲方的谈判文件、投标单位的投标文件和承诺以及双方签订的补充协议，均作为本合同文件。

4、乙方确保及时支付工人工资，如出现因未付工人工资而引起上访事件时，追究乙方的责任，造成严重后果的可以终止合同。

5、乙方保证项目资金专款专用，不得挪用，一经发现甲方有权对乙方处以挪用金额10%的罚款，从工程款中扣除。

6、因乙方原因对第三方带来的影响及损失，均由乙方负责并承担所有费用。

7、合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十五、本合同甲、乙双方法人或授权代表人签字盖章后生效。

十六、合同保存

本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。

甲方：                             乙方：

公章                               公章

法人或授权代表：（签字或盖章）     法人或授权代表：（签字或盖章）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

日  期：      年     月     日

# 第五部分 报价文件格式

| 正本 | 副本 |
| --- | --- |

# （项目名称）

报 价 文 件

项目编号：

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

# 年    月    日

# 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                 月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：          职务：

系                                             的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

（第二代身份证件，请提供正反两面）

供应商：                          （盖章）

日  期：         年          月         日

# 二、报价文件签署授权委托书

我          （法定代表人名称）系               （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司       （委托代理人名称和职务）为授权代理人，全权处理          （采购单位名称）          项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜，项目编号为：                  。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商全称(公章)：

委托日期：

委托代理人身份证复印件

（第二代身份证件，请提供正反两面）

附：

委托代理人姓名：

职        务：

身份证 号 码  ：

详细通讯地址：

邮  政 编 码 ：

传        真：

电        话：

# 三、报  价  函

经研究，我方决定参加贵方组织的                         项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本三份。

2、如果我方的报价文件被接受，我方将履行谈判文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件中的承诺，按期、保质、保量完成工程的施工。

3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

4、我方同意按谈判文件规定交纳履约保证金（若有）等，遵守贵机构有关采购的各项规定。

5、我方的报价文件自谈判会议之日起有效期为90日历天。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

7、我公司承诺所提供的所有资料完全真实，否则我公司将承担由此引起的一切后果。

供应商单位全称(加盖公章)

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年  月  日

# 四、报价一览表

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初始报价 | 小写： 大写： |
| 2 | 工 期 | 自合同签订之日起 天内完工 |
| 3 | 延误工期赔偿金额 | 元/天 |
| 4 | 项目经理 |  |
| 5 | 质量标准 |  |
| 6 | 质保期 |  |

为方便报价，密封报价文件时，须将“报价一览表”单独密封。

供应商单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

# 五、无重大违法记录声明

致聊城市技师学院：

我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商全称：                             （盖单位公章）

年  月  日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 六、信用记录承诺

致聊城市技师学院：

我方郑重承诺，在参与项目（编号：）采购期间，未被列入《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单及《中国政府采购网》（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商全称：（盖单位公章）

年  月  日

采购人应当对供应商（供应商）信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（供应商），作无效投标处理。

# 七、报价明细表

# 主要材料清单报价表

| 序号 | 材料、设备 名 称 |  |  | 规 格 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ···· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | — |

# 八、技术部分格式

# 一、施工组织设计

1、供应商应编制施工组织设计，包括谈判文件第二章供应商须知规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合谈判工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及要求格式附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和进度安排表

2.4确保工程质量的技术组织措施（自制格式）

2.5确保安全生产的技术组织措施（自制格式）

2.6确保文明施工的技术组织措施（自制格式）

2.7有必要说明的其它内容（自制格式）

（一）、拟投入的主要施工机械设备表

(工程项目名称)                                            共   页   第   页

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 进出场时间 | 用于施工部分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）、劳动力计划表

(工程项目名称)                                          共   页   第   页

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应按所列格式提交包括的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（三）、计划开竣工日期和施工进度安排

1、供应商应提交施工进度进度表，说明按谈判文件的工期进行施工的各个关键日期。成交供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可需说明计划开工日期和各项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（四）、项目管理机构配备情况表

(工程项目名称)

| 序号 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已 承 类 似 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 职称 | 项目数 | 主要项目 |

（五）、项目负责人简历表

(工程项目名称)

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间、手机号码 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人的年限 |  |  |  |
| 已完同类工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 工期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

（六）、履行合同的设备技术能力证明表

| 单位名称（盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员数量 |  | 管理人员数量 |  |  | 生产人员数量 |  |  |
| 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 设备规格 |  |  | 设备数量 |  |

1 、本表由供应商填写，不填写本表响应无效；

2 、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况填写。

（七）、近三年（2022年06月01日至今）同类项目业绩一览表

# 供应商名称（加盖公章）：

# 法定代表人或授权代理人签字或盖章：

| 单位名称 | 合同内容 | 合同总额 | 实施时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价文件中提供加盖公章的合同复印件。

# 年    月    日

（八）、供应商有关证件统计表

供应商单位名称:

| 序号 | 证书名称 | 核验内容 | 核验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本的复印件加盖公章； | 是否提供： |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件；如法定代表人参加，提供法定代表人的身份证复印件加盖公章 | 是否提供： |  |
| 3 | 《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺》 | 是否提供： |  |
| 4 | 履行合同的设备技术能力证明表 | 是否提供： |  |
| 检验人员签字： 供应商授权代表签字： |  |  |  |

备注：1、响应文件中应同时附有与证书原件一致的复印件（加盖公章）。2、请供应商将【填写好的资格审查表】单独与响应文件、资格证明文件同时提交。3. 审查内容以“招标标准及方法”为准。

# 报价文件格式

封口格式：

…… 于2024年 月 日 时 分之前不准启封（加盖公章）……

# 封皮格式：

| 报价文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 报价文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： | 资质证明文件 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： | 电子版 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： |
| --- | --- | --- |