聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程

- 任务8施工项目安全管理教学设计

教师姓名：

| 班 级 |  |  |  | 教学时间 | 起 年 月 日 止 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目三 建筑工程施工项目实施阶段管理 |  |  |  | 学时安排 |  | - 4 |  |
| 任务名称 |  | - 任务8施工项目安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习目标 |  | 知识目标 | - 熟悉施工项目职业健康安全的概念、特点和运行模式 - 掌握施工项目安全管理程序 - 掌握施工项目安全保证计划制定 - 熟悉安全生产责任制的制定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技能目标 | - 安全事故处理办法和程序的运用 - 树立职业安全意识 - 熟练运用安全生产措施的制定落实 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 情感目标 | 1.培养良好的职业道德素养，树立正确的专业思想及人生价值观； 2.培养强烈的社会责任感； 3.培养良好的团队合作意识； 4.激发学生专业兴趣； 5. 具有组织协调意识。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 教学难点 |  | 1.重点：安全教育、安全生产责任制 2.难点：各项安全技术措施的制定落实 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 任务驱动教学、案例教学、分组教学、启发教学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 |  | 一体化教室、精品课程网站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 组织形式 |  | 按照行动导向教学模式组织教学实施。教师指导、分组研讨完成任务、五步法（导知、导入、导研、导做、导评）实施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课业 |  | 下达导知任务单，布置下次课前学习任务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 步骤 | 实施内容 |  |  |  |  |  | 教师 | 学生 | 媒体 |
| 导入10 分钟 | - 8.1.1任务案例 某项目工程外墙装修用脚手架，因架体与主体拉接点未按技术标准和施工方案施工，拉接点数量不足，安全检查时又未发现这一严重安全隐患，在施工过程中导致脚手架突然向外倾斜，致使在架子上作业的两名工人坠落后死亡。 - 问题： - 1、谈谈安全生产的重要性。 - 2、根据教材内容结合工程实际，描述出安全保证计划的基本内容。 - 3、列举出常用的安全检查方式有哪些？ - 4、安全事故处理的原则和基本程序是什么？ - 8.1.2任务分析 安全为了生产，生产必须保证安全。“安全第一，预防为主”是我们的一贯方针。建筑产品生产具有室外施工、高空作业、人员流动性强、环境多变等诸多影响安全的因素，为了确保安全生产，必须做到加强教育，思想重视，措施落实，检查到位，最大限度地避免或减少事故的发生，珍惜人民生命和财产安全。这是我们项目管理工作始终如一、常抓不懈的主线。 |  |  |  |  |  | 任务设计、任务导入与分析 | 理解任务 | 一体化教室 |
| 导研100 分钟 | 1．首先厘清本任务所需知识学习情况，各小组选派代表展示信息收集和整理成果并进行发言陈述，组内其他成员进行补充。 2.其他组成员进行提出问题，由展示组进行解答。 主要知识要点： 8.2.1建设工程项目安全生产 （1）安全生产的概念 （2）安全生产的重要意义 8.2.2施工项目安全管理 （1）施工项目安全管理的概念 （2）施工项目安全管理的特点 （3）施工项目安全管理的目标 （4）施工项目安全管理的程序 8.2.3施工项目安全保证计划 （1）施工项目安全保证计划的概念 (2)施工项目安全保证计划的作用 (3)施工项目安全保证计划的内容 8.2.4施工项目安全管理的实施 (1)建立施工项目安全管理机构 (2)建立健全施工项目安全生产责任制 (3）安全教育 （4）安全技术措施 （5）安全技术交底 8.2.5施工项目安全检查 （1）安全检查的类型 （2）安全检查的主要内容 （3）施工安全检查的有关要求 8.2.6施工项目安全评价 （1）安全评价依据 (2)安全评价的内容 (3)安全评价方法 8.2.7施工项目安全事故处理 (1)安全隐患处理 (2)安全事故处理 |  |  |  |  |  | 协调指导、适时讲解 | 各小组陈述知识要点 | 一体化教室 |
| 导做50 分钟 | 1.学生以小组为单位对案例进行讨论，列出讨论要点。根据资料，让学生分析解决方案。通过研究性、探讨性的项目，使学生将施工项目安全管理制度、方法、措施与工程实际联系起来，开动脑筋思考问题，讨论问题，开展启发式教学，达到锻炼学生分析解决问题能力的目的。 2.根据各自任务完成情况，分组或者挑选出表现出色的小组，将其讨论结果以课堂讲授的形式向其他组现场汇报，分享其成果。 3.通过梳理总结的方式，点明案例中的关键点，对于案例中要注意的相关问题予以进一步的讲解。最终总结提炼上升到理论认识高度。 |  |  |  |  |  | 适当指点和启发，揭示出案例中 包含的理论 | 学生汇总分析，形成解决问题方案、每组代 表陈述 意见 | 一体化教室 |
| 导评 15分钟 | 1.各小组总结任务完成过程中的不足和收获。 2.首先表扬导知阶段和课堂讨论中表现突出的小组和个人，并指出讨论中的不足和长处。 3.填写任务评价表。 |  |  |  |  |  | 指导、纠正、 记录 | 客观评 价自己和 同 学，取长补短 | 普通教室 |
| 导知5分钟 | - 下达下次课导知任务单，根据导知任务单，学生收集以下信息，并完成要求的作业： |  |  |  |  |  | 设计、布置预习任务 | 学生分3-4组，以小组 为单位搜集信息。 | 普通 教室 |

聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程任务评价表

任务名称：任务8施工项目安全管理

| 班级： 组号： 姓名： 学号： 日期： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核标准 | 考核 依据 | 考核方式 | 得分 小计 |

| 考核项目 （根据任务具体情况设定） | 分值 |  |  |  | 自评 | 组评 |  | 师评 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 差 | 中 | 好 |  | 20% | 30% |  | 50% |  |  |
| 1.收集信息能否满足解决任务的需要 | 1 | 3 | 5 | 1.任务实施的表现，任务完成记录。（过程） 2.作业和解决各种问题报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.工作过程安排是否合理规范 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.能否积极提出问题和利用学习知识解决问题 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.陈述是否完整、准确、清晰、正确， | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.成果规范程度和正确性 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.遵守秩序及纪律情况 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.活动参与是否积极 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.团队合作精神表现情况 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.有新发现和应用 | 1 | 3 | 5 | 创新能力 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组内成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 最终得分 |  |  |  |