《建筑工程施工项目管理》课程导知任务单

任务名称：任务13施工项目回访与保修

组号：                             日期：

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 任务 | 某综合楼项目为框架一剪力墙结构，设计使用年限为50年。该建筑地下3层，地上30层，建筑面积6万m2。该工程2007年12月10日主体结构验收合格，2008年6月20日施工单位提交竣工验收报告，2008年7月1日竣工验收合格。在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理，而施工单位一再拖延，业主便另请其它施工单位维修。 问题： 1．该建设工程承包单位应何时提交质量保修书？请为施工单位拟定一份工程质量保修书。 2．本案例中对屋顶漏水、墙面剥落等问题所发生的维修费用该如何处理？并说明理由。 3．在工程保修期间，为避免上述案例的类似情况的发生，你认为施工单位应该做好哪些工作？请你为其拟定一份工作方案。 4．若该工程在超过50年期限后建设单位发现该工程结构完好打算继续使用可以吗？说明理由？ 预期成果：形成书面问题解决方案。 |
| 工 作 计 划 | 人员、角色分配和工作职责安排 序 号; 任 务; 人 员; 时 间; 备 注. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
| 收集信息 | 引导问题（可加附页） 1.什么是项目回访与保修？ 2.施工项目回访的内容一般包括哪些？ 3.施工项目回访计划一般包括哪些内容？ 4.施工项目回访的方式有哪些？ 5.我国施工项目保修制度的主要内容有哪些？ 6.保修责任书一般包括哪些内容？ 7.施工项目保修经济责任如何处理？ |
| 解决问题方案 | 小组讨论汇总情况记录，并选出代表上台汇报。（可加附页） |