**聊城市技师学院2025年绿化补栽采购项目**

**竞争性谈判文件**

**（简易）**

**编号：JYTP2025-011**

**采购人: 聊城市技师学院.**

**日期: 二O二五年四月**

**聊城市技师学院2025年绿化补栽采购项目**

**简易竞争性谈判公告**

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：王老师

联系电话：0635-8503176

二、项目名称：聊城市技师学院2025年绿化补栽采购项目

三、采购项目概况

共一个包：聊城市技师学院2025年绿化补栽采购项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件及报名时间、报名方式等事项要求：

1）获取采购文件及报名时间：2025年4月2日-2025年4月7日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

2）报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件主题：010-聊城市技师学院2025年绿化补栽采购项目-公司名称，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。

3）咨询电话：0635-8503176

4）咨询地点：聊城市技师学院汇智楼A312室

六、谈判日期：2025年4月8日9时30分（北京时间）

七、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

八、此公告在聊城市技师学院网站、财务处网站中公示

**九、其他注意事项\***

**1.报名供应商需提供三份报价文件，并仔细阅读附件第二部分，报价材料不全或未按要求提供上述证明视为无效。**

**2.报名后若因自身原因无法参加本次招标，需提前电话或邮件告知。**

2025年4月1日

**一、供应商须知表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内　　容 | 规　　　　定 |
| 1 | 项目名称 | 聊城市技师学院2025年绿化补栽采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为聊城市技师学院2025年绿化补栽采购项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | 1. 具有合法的营业执照；   2、具有市政公用工程施工总承包贰级（含）以上资质或有效期内的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；  3、本项目不接受联合体报价。 |
| 5 | 控制价 | 37855.85元 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家标准。 |
| 7 | 供货要求 | 签订合同后采购人10天内完工，并保证符合本项目规格要求。 |
| 8 | 结算方式 | 单价包死，据实结算。 |
| 9 | 付款方式 | 无预付款，竣工验收合格后，付至完工工程量价款的97%，工程缺陷养护期满付清剩余完工工程量价款。（依据财政实际拨款情况，进行支付） |
| 10 | 获取文件及报名时间 | 2025年4月2日-2025年4月7日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2025年4月8日9时30分（北京时间） |
| 15 | 谈判时间 | 2025年4月8日9时30分（北京时间） |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

**二、报价文件编写**

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

**1.营业执照复印件加盖公章；**

**2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；**

**3、首次报价一览表**

**4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细**

**注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。**

**2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）**

**附件：**

**资格、资质证明文件复印件（加盖公章）**

**附件：**

**法定代表人授权委托书**

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附：

**附件：首次报价一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目明细** | |
| **项目名称** | **报价** |
| **1** | **首次报价** | **大写： 元**  **小写： 元** |
| **2** | **付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。）** | (请填写满足) |
| **3** | **供货期** |  |
| **4** | **质保期** |  |
| **5** | **售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。** |  |

**供应商名称（公章）：**

**法定代表人或授权代理人签字：**

注：必须附分项报价表

**附件：**

**分项报价表（项目说明中如有则需要提供）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | |
| 工程名称：2025年聊城市技师学院绿化补栽 | 标段： | 第1页 共1页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 050102012001 | 铺种草皮 1、草皮种类：高羊茅草皮 2、养护期：1年 | m2 | 479.200 |  |  |  |
| 2 | 050102002004 | 栽植灌木 1、苗木、花卉种类：北海道黄杨 2、株高或蓬径：1米高 3、单位面积株数：32棵/m2 4、养护期：1年 | m2 | 87.300 |  |  |  |
|
| 3 | 050102002003 | 栽植灌木 1、苗木、花卉种类：石楠 2、株高或蓬径：高35cm，冠幅20cm, 3、单位面积株数：36棵/m2 4、养护期：1年 | m2 | 18.000 |  |  |  |
|
| 4 | 050102002002 | 栽植灌木 1、苗木、花卉种类：小龙柏 2、株高或蓬径：高50cm，冠幅20cm, 3、单位面积株数：32棵/m2 4、养护期：1年 | m2 | 23.000 |  |  |  |
|
| 5 | 050102008001 | 栽植花卉 1、花卉种类：麦冬 2、养护期：1年 | m2 | 477.800 |  |  |  |
| 6 | 050102002001 | 栽植灌木 1、养护期：1年 2、地径：5cm 3、种类：百日红 | 株 | 12.000 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | |  | |
| 合计 | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：2025年聊城市技师学院绿化补栽 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率（%） | 金额（元） | | 备注 |
|  | **总价措施** |  | |  |  | |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | |  |  | |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | |  |  | |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | |  |  | |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | |  |  | |  |
| 合计 | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单计价表** | | | | | | |
| 工程名称：2025年聊城市技师学院绿化补栽 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率(％) | | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | |  | |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | |  | |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | |  | |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | |  | |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | |  | |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | |  | |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | |  | |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | |  | |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | |  | |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价\_不取税金 | |  | |  |
| 合计 | | | |  | | |

**三、项目说明：**

(一)平整场地

1.草皮、绿篱种植地翻深40CM,种植地的土壤如有建筑废土及其他有害成分,要进行换土，同时清除超过5cm直径的杂物；表层土须完全翻松，同时清除超过3CM直径的杂物（工程量清单要求于此不符处，以此要求为准）。

2.种植地平整的效果要求为，土型饱满，不下陷，无明显沉降，土表低于路沿石5cm，对土地进行多次灌水后产生的沉降，要及时补足所沉降的土壤。

3.平整场地要事前征求甲方意见，满足甲方需要。

(二)种植土壤

1.清理、消毒、杀菌：种植前应对种植区域的土壤理化性质进行初步分析，栽植土应程微酸性或弱碱性，PH值6.5—7.5之间，满足植物生长的需要，如有地下害虫，应提前进行杀菌、除虫。

2.土壤表层应具有疏松、通气和良好的透水性能。

3.施有机肥：在种植土内掺和有机肥。

4.树穴土壤干燥时应于栽植前灌水浸穴。

（三）苗木要求

1.乔木栽植前，必须经甲方现场选定：树种、尺寸（包括胸径，树高、树冠直径）、外形形状和产地等方可种植，栽植时尽量不修剪，保持原有树形。

2.选择苗木时要求与工程清单中设计规格相符，地径或胸径用游标卡尺或特制的工具测量，胸径测量为地面以上1.2米处，地径测量为地面以上0.3米处。

3.灌木要生长茁壮，灌丛均匀，枝条分布合理，理树型丰满。

4.运送到施工现场时袋装苗木要求保持袋装的完整性，非袋装苗木土球需用草绳或钢丝网捆扎。土球要求为树木的直径的6-8倍，土球进场的损伤度不超过1/5，土球应保证具有85％以上的完整根系。

（四）种植要求

1.乔木支撑要求：树穴四柱支撑，要求整齐，支撑物的支柱应埋入土中不少于30cm,支撑物与地面连接点的链接应牢固。连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应衬软垫，并绑缚牢固。支撑物的强度能够保证支撑有效，固定时应设置警示标志。

2.乔树穴要求：比土坨直径大400mm，比土坨高度深300mm，且最小尺寸为Φ1000mm，深度900mm。

3.新栽植苗木应在24小时内浇透第一遍水，三天内饶第二遍水。浇水时应防止急注冲根，出现跑漏水。土壤下陷和树木倾斜时，应及时扶正、培土。第一次烧水下渗时，应及时封堰，下次浇水开堰时，不得损伤根系。

4..带土球树木栽植时，在树穴内应先将土球放妥后去包扎物并将其取出，然后从树穴边缘向土球四周培土，分层实，不伤土球。

5.绿篱种植：选择1-3年生树苗，满足要求的高度和密度，栽种均匀。栽种后随即覆土、踏实、浇透水、扶直，第二天再付浇一次水，然后进行修剪。

6.草皮种植：草皮铺种不得有明显的缝隙；播撒草种土地，土地平整后要及时播撒草种，覆盖土工布或草帘，不得裸露地面，并保证土地湿润。

**四、控制价清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：2025年聊城市技师学院绿化补栽 | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | | 工程数量 | 金额(元) | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中： 暂估价 |
| 1 | 050102012001 | 铺种草皮 1、草皮种类：高羊茅草皮 2、养护期：1年 | m2 | | 479.200 | 23.24 | 11136.61 | |  |
| 2 | 050102002004 | 栽植灌木 1、苗木、花卉种类：北海道黄杨 2、株高或蓬径：1米高 3、单位面积株数：32棵/m2 4、养护期：1年 | m2 | | 87.300 | 80.78 | 7052.09 | |  |
|
| 3 | 050102002003 | 栽植灌木 1、苗木、花卉种类：石楠 2、株高或蓬径：高35cm，冠幅20cm, 3、单位面积株数：36棵/m2 4、养护期：1年 | m2 | | 18.000 | 54.72 | 984.96 | |  |
|
| 4 | 050102002002 | 栽植灌木 1、苗木、花卉种类：小龙柏 2、株高或蓬径：高50cm，冠幅20cm, 3、单位面积株数：32棵/m2 4、养护期：1年 | m2 | | 23.000 | 60.30 | 1386.90 | |  |
|
| 5 | 050102008001 | 栽植花卉 1、花卉种类：麦冬 2、养护期：1年 | m2 | | 477.800 | 22.26 | 10635.83 | |  |
| 6 | 050102002001 | 栽植灌木 1、养护期：1年 2、地径：5cm 3、种类：百日红 | 株 | | 12.000 | 113.99 | 1367.88 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | 32564.27 | | |
| 合 计 | | | | | | | 32564.27 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：2025年聊城市技师学院绿化补栽 | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率（%） | 金额（元） | | | | 备注 |
|  | | **总价措施** | |  | |  | **1660.33** | | | |  |
| 1 | | 夜间施工费 | | 分部分项人工基价 | | 2.210 | 256.75 | | | |  |
| 2 | | 二次搬运费 | | 分部分项人工基价 | | 4.420 | 513.51 | | | |  |
| 3 | | 冬雨季施工增加费 | | 分部分项人工基价 | | 2.210 | 256.75 | | | |  |
| 4 | | 已完工程及设备保护费 | | 分部分项人工基价 | | 5.890 | 633.32 | | | |  |
| 合计 | | | | | | | 1660.33 | | | | |
| **规费、税金项目清单计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：2025年聊城市技师学院绿化补栽 | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | | | 费率(％) | | 金额(元) | |
| 1 | 规费 | |  | | | | | 100.000 | | 1329.72 | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | | | | | 100.000 | | 850.93 | |
| 1.1.1 | 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | | | | | 1.750 | | 424.25 | |
| 1.1.2 | 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | | | | | 0.160 | | 38.79 | |
| 1.1.3 | 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | | | | | 0.350 | | 84.85 | |
| 1.1.4 | 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | | | | | 1.250 | | 303.04 | |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | | | | | 1.520 | | 368.49 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | | | | | 0.350 | | 84.85 | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价\_不取规费 | | | | | 0.105 | | 25.45 | |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价\_不取税金 | | | | | 9.000 | | 2301.53 | |
| 合 计 | | | | | | | | 3631.25 | | | |
| 总计 | | | | | | | | 37855.85 | | | |

**注：1、各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。**

**2、必须付分项报价表。**