聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程

任务9施工项目组织与协调

施工项目现场沟通与协调项目教学设计

教师姓名：

| 班 级 |  |  |  | 教学时间 | 起 年 月 日 止 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目三 施工项目实施阶段管理 |  |  |  | 学时安排 |  | - 2 |  |  |  |
| 任务名称 |  | - 施工项目现场沟通与协调（施工项目现场沟通与协调） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习目标 |  | 知识目标 | - （1）理解沟通的含义； - （2）掌握施工现场沟通协调的对象及内容； - （3）掌握施工现场沟通协调技巧； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技能目标 | - （1）能参与施工现场协调； - （2）会沟通，能应变； - （3）会选择适当的沟通协调方式方法； （4）具有信息收集的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 情感目标 | - （1）具有发现问题和解决问题的能力； - （2）具有良好的语言表达能力和积极的工作态度； （3）具备团队合作意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 教学难点 |  | 1.重点：理解任务，收集信息，制定协调方案； 2.难点：现场表达和应变处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 案例教学、分组教学、角色扮演 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 |  | 一体化教室（图纸、规范、参考书、案例、电脑等）、精品课程网站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 组织形式 |  | 按照行动导向教学模式组织教学实施。教师指导、分组研讨完成任务、六步法（确定任务、资讯、计划与决策、实施、检查评估、归档与结果应用）实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课业 |  | 下达导知任务单，布置下次课前学习任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 步骤 | 实施内容 |  |  |  |  |  | 教师 |  | 学生 | 媒体 |  |
| 确定项目任务 10分钟 | 1. 任务案例 A公司总承包了一座宾馆全部程，工期为90天。经与业主协商，将机电安装工程分包给了B公司。A公司编制了相应的进度计划和施工组织设计，同时A公司要求B公司也要编写施工进度计划和施工组织设计，并严格控制月旬作业计划的落实，以保证进度计划的实现。 2.任务与内容： （1）在工程后期，当土建和机电安装交叉施工发生矛盾时，B公司强调工期紧张，要求A公司让步。B公司的要求是否妥当?为什么? （2）施工过程中因扬尘及噪音等问题引起周围居民投诉，应怎样妥善解决？ 3.预期成果： 每小组根据任务选择适当的协调方式，并分角色现场演绎。 |  |  |  |  |  | 设计、主导 |  | 理解 任务 | 一体化教室 |  |
| 分组 2分钟 | - 项目活动以组为单位，划分项目小组，各组选出1人担任组长，负责与老师联系和协调组内分工。小组成员人人参与，完成项目的各个流程。 |  |  |  |  |  | 协调、指导 |  | 学生执行 | 一体化教室 |  |
| 资讯 13分钟 | 在工作中需要分析并处理沟通后得到的各种信息，因而有效的沟通是提高工作效率的基本前提。 1.有效沟通的三个层次 让对方听得进去； 让对方愿意听； 让对方听的合理。 2.沟通的技巧 恰当的提问； 巧妙地改变话题； 聆听； 善用肢体语言。 3.沟通三要 对上司：服从分配、温和信赖、诚恳信用； 对同事：多礼、忍让、尊重、谦逊、热忱； 对部属：问候、体贴、关切、合作、激励。 - 4.组织高效沟通的无穷力量 - 减少工作纠纷 - 使管理活动更加有序 - 提高运行速度和工作进度 - 提升危机处理能力 - 建立良好上进的企业文化 |  |  |  |  |  | 协调、指导 |  | 学生执行 | 一体化教室 |  |
| 计划与决策 10分钟 | - 根据视频材料，在老师的引导下，学生制定适当的解决方案。 - 2．确定工作方案，由组长协调进行角色分工。 |  |  |  |  |  | 协调、 引导 |  | 组内 讨论 | 一体化教室 |  |
| 实施 45分钟 | 一、角色扮演 在老师的指导下，各小组确定协调方式，各组内同学扮演相关角色，扮演协调过程。 二、范例学习 |  |  |  |  |  | 协调指导、适时讲解、点拨和启发 |  | 学生独立完成 | 一体化教室 |  |
| 检查评估 10分钟 | 各小组首先对成果完成自我检查，采取的成果评价方法是：相对比较、学生与老师共评。 相对比较是指各小组间各要素综合评价的相对优劣。讲评时可以分要素说明，供各组相互比较发现问题和差距。 老师评价主要是针对学生整体素质、语言表达、现场应变、方案可行性等进行评价，并对学生完成任务过程中的表现做出点评。在评估之后，要及时总结，请优秀的小组为大家总结经验。 （评价表附后） |  |  |  |  |  | 协调引导 |  | 客观评 价自己 和 同 学，取 长补短 | 一体化教室 |  |
| 归档与结果应用 5分钟 | 1．记录本次课程的成功之处，以便以后教学参考； 2．记录在教学活动中的不足，以便今后改进； 3. 装订成册，装入展示台。 |  |  |  |  |  | 指导 检查 纠正 引导 |  | 总结 归纳 | 一体化教室 |  |

聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程任务评价表

班级：      组号：      姓名：     学号：     评价日期：

| 课程名称 |  | 建筑工程施工项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 项目三 施工项目实施阶段管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务名称 |  | - 任务9 施工项目组织与协调 - （施工项目现场沟通与协调） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 |  |  |  | 分值 | 自评 (20％) |  | 组评 (30％) |  | 专家评价 (50％) |  | 小计 |
| 资讯 | 收集资料齐全 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策计划 | 工作方案科学性编制步骤合理性 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员分工明确 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间分配 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 | 知识运用 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 问题解决能力 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作效率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 团队合作 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查评估 | 成果规范 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量计划 优化改进 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  | （合计*60%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |